附件1

东莞市燃煤锅炉等燃烧设施淘汰改造工作任务分工表

| 工作阶段 | 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期准备阶段（2018年5月31日前） | 1 | 制定《东莞市燃煤锅炉等燃烧设施淘汰改造工作实施方案》并印发实施。 | 市环保局 |  |
|  | 2 | 确定整治名单及整治时段。 | 各园区管委会、镇人民政府（街道办事处） | 市环保局 |
|  | 3 | 将全市划为高污染燃料禁燃区，实施Ⅲ类管理。 | 市环保局 |  |
| 全面整治阶段（2018年6月1日至2018年12月31日） | 1 | 召集企业召开工作座谈会，及时向有关企业传达整治工作的时间及目标要求，并要求企业制定详细的淘汰改造计划，于每月15日和30日将整治进展情况报送市环保局。 | 各园区管委会、镇人民政府（街道办事处） | 市环保局 |
|  | 2 | 推进全市天然气管道建设，确保燃气管道及时通达所有有用气需求的企业。 | 市城管局 东莞新奥燃气集团 | 各园区管委会、镇人民政府（街道办事处） |
|  | 3 | 推进全市集中供热项目建设进程，确保及时完成东城、高埗、虎门燃气电厂集中供热改造工程以及谢岗华能热电联产项目、中电立沙岛热电联产项目。 | 市发改局 | 市环保局 市城管局 各园区管委会、镇人民政府（街道办事处） |
|  | 4 | 负责在禁燃区通告实施后，对不符合规定标准或要求的燃煤锅炉进行查处，严格把控全市燃煤锅炉质检年审，禁止颁发新建燃煤锅炉锅炉使用登记证，加快新建燃气锅炉、煤炉改造成燃气锅炉的审查。 | 市质监局 | 市环保局 |
|  | 5 | 严格排查全市燃煤销售网点，自2019年1月1日起严禁向纳入整治名单的企业销售燃煤。 | 市工商局 | 市经信局 |
|  | 6 | 加强对各镇街的督导工作，对整治工作落实不力、整治进度缓慢的镇街进行约谈问责。 | 市大气办 | 市环保局 各园区管委会、镇人民政府（街道办事处） |
| 全面执法阶段（2018年6月1日至2018年12月31日） | 1 | 对每个整治对象巡查执法每周不少于2次，监察执法不少于2次/月，并对每个未完成整治任务的整治对象监测不少于2次/月，对于在巡查、监测过程中发现的违反禁燃区通告规定、污染处理设施闲置、监测超标等违法行为依照相关法律法规从严查处。市质监局不对上述锅炉进行年检，对未按整治目标完成整改的锅炉使用登记证予以注销。 | 各园区管委会、镇人民政府（街道办事处） 市环保局 | 市质监局 |